|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<MAD專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/16 | | | | | | | |
| 時間 | | 9:00~12:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 資訊系館4202 | | | | | | | |
| 主持人 | | 林世祥 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 郭耀琮 | | | | | | | |
| 目的 | | 建立WBS | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 郭耀琮 | | danny80929@hotmail.com.tw | | | | | QA | | |
| 洪浩哲 | | hwdhung@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 陳祐任 | | bruce30262@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 張亦安 | | ian29371@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 詹詠翔 | | jan\_eric11@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 白若盟 | | dario\_ju\_d@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 林世祥 | | kururuq66@hotmail.com | | | | | PA | | |
| 林維軒 | | d26589171100@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 陳易駿 | | alex111880@hotmail.com.tw | | | | | Engineer | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 主持人繪出基本WBS圖 2. 到場組員(含主持人)補足缺處 3. 討論補足之處是否符合要求 4. 重複step2、3直至在場組員都認可 5. 主持人繪出整理後之WBS 6. 就每個模組做出細化 7. 重複step2~3直至在場組員都認可 8. 制定完成時間(Delphi method) 9. 重複直至制定完成 10. 統整結論並加以存檔 11. 散會 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 討論WBS的設定   1. 決定主分類 2. 決定主分類下模組 3. 討論模組中所蘊含功能 4. 決定完成功能之所需任務 5. 劃分出各任務細項   制定完成時間   1. 寫下個人認為所需時間及理由 2. 組長整理相關區間 3. 討論及再整合 4. 得到確切時間 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  |  | | | 郭耀琮 | |  | | **Open** |  |
|  |  | | | 陳祐任 | |  | | **Open** |  |
|  |  | | | 張亦安 | |  | | **Open** |  |
|  |  | | | 陳易駿 | |  | | **Open** |  |
|  |  | | | 林維軒 | |  | | **Open** |  |
|  |  | | | 林世祥 | |  | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 2013/4/21 | | | 9:00~12:00 | | 資訊系館4202 | | | | |