|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<MAD專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/5/15 | | | | | | | |
| 時間 | | 9:00~12:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 資訊系館4202 | | | | | | | |
| 主持人 | | 林世祥 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 郭耀琮 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論git的使用，確認專案進度 | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 郭耀琮 | | danny80929@hotmail.com.tw | | | | | Project Manager | | |
| 洪浩哲 | | hwdhung@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 陳祐任 | | bruce30262@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 張亦安 | | ian29371@gmail.com | | | | | Engineer | | |
| 詹詠翔 | | jan\_eric11@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 白若盟 | | dario\_ju\_d@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 林世祥 | | kururuq66@hotmail.com | | | | | Senior Manager | | |
| 林維軒 | | d26589171100@hotmail.com | | | | | Engineer | | |
| 陳易駿 | | alex111880@hotmail.com.tw | | | | | Engineer | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 由自願者建立專案的Repository 2. 其餘部分各自根據需求實作 3. 檢視各單位負責之任務完成狀況 4. 各單位提出完成任務過程中所遭遇之需大家討論問題 5. 討論問題並提出解決方案 6. 決定下次驗收日期 7. 統整結論並加以存檔 8. 散會 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 建立專案的Repository 2. 決定成立者 3. 限定此工作完成期限 4. 問題討論 5. 人物形象是否採用手繪或以現有樣板修改？ | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | Maya 3D建模學習 | | | 陳祐任 | | 4/30 | | **Close** | 延遲至5/5日才完成 |
|  | Corel Painter及電繪板使用學習 | | | 張亦安 | | 4/30 | | **Close** | 延遲至5/9日才完成 |
|  | Corel Painter及電繪板使用學習 | | | 陳易駿 | | 4/30 | | **Close** | 延遲至5/9日才完成 |
|  | Maya 3D建模學習 | | | 林世祥 | | 4/30 | | **Close** | 延遲至5/5日才完成 |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 2013/5/31 | | | 9:00~12:00 | | 資訊系館4202 | | | | |