## Slide 1: WBS

## Slide 2
planning
SRS
介面需求
external
internal
功能需求
非功能需求
User case
diagram
specification
model
Process model
System model
WBS
預計工作時間：1 week
工作分配 ：全員

## Slide 3
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
UI

## Slide 4
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：1 month
UI
工作分配：
張亦安、陳易駿

## Slide 5
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：1 week
UI
工作分配：洪浩哲

## Slide 6
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：2 weeks
UI
工作分配：
林世祥、陳佑任

## Slide 7
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：5 weeks
UI
工作分配：
郭耀琮、林維軒

## Slide 8
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：1 week
UI
工作分配：白若盟

## Slide 9
實作
程式
美工
場景
角色
對話
物品
特效
音效
地圖
背景
角色
關卡
商店
進度
動作模組
怪物AI
event
過關條件
買
賣
save
load
delete
預計工作時間：1 week
UI
工作分配：詹詠翔

## Slide 10
測試
Unit test
System test
Integration test
預計工作時間：2 weeks
工作分配：全員